Практико-ориентированный проект: "Цветочная клумба"

Цель проекта:

- Облагораживание двора детского дома.

- Создание цветочной клумбы.

- Научить умению видеть и понимать  прекрасное.

- Развивать стремление к поиску совершенства человека и природы.

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе.

Задачи проекта:

- Освоить технологию проектной деятельности.

- Создать творческую группу для работы над проектом.

- Познакомить с видами цветочных клумб.

- Провести среди детей конкурс эскизов клумбы.

Состав участников проекта:

Разновозрастная группа: Участники дети 3 семьи.

Реализация проекта.

Этапы работы над проектом:

I. Подготовительный (май 2011г.)

- Изучение имеющихся ресурсов и определение недостающих.

- Разработка проекта.

- Распределение исполнителей для реализации задач.

- Исследование территории участка.

Прежде чем начать реализацию проекта, мы изучили необходимую литературу по ландшафтному дизайну. Ландшафтный дизайн- направление в проектировании среды обитания человека; в переводе с англ. “архитектура пейзажа”.

Типы ландшафтов:

- деревенский

- садовый

- городской

- луговой

- лесной

- экзотический

Среди детей был проведен конкурс на лучший дизайн клумбы.

Описание места реализации проекта:

Территория площадью 10 кв. м, вытянута в направлении с севера на юг, расположена в южной части двора.

Состав почвы: Почва

Изучение особенностей участка привело к выбору следующих растений:

- Южный склон горки: алоэ, сансевьера, граптопеталум.

- Северный склон горки: плющ, камнеломка, плектрантус.

- Основание горки: герань, гиппеаструм.

- Водоем:  калла,  нефролепис.

- Сердцевидный центр: четыре вида колеуса.

- Границы клумбы: хлорофитум  хохлатый.

II. Деятельностный (май- сентябрь 20011г.)

Разметка участка.

Подготовка почвы

Удаление травяного покрова, корней.

Вскапывание участка.

Сбор кирпичей для оформления клумбы.

Оформление границ клумбы. Внесение удобрений.

Выкладывание дорожек внутри клумбы

Высаживание растений и полив

III.Обобщающий (сентябрь 2011)

- Подведение итогов

- Обобщение опыта

Проект получил положительную оценку.

Сбор семян для  следующей цветочной клумбы.