|  |
| --- |
| ***Приложение 1***  ***УТВЕРЖДАЮ***  ***Директор МКСКОУ «Каширская специальная (коррекционная) общеобразовательная***  ***школа-интернат VIII вида»***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Пичугина.***  ***«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.*** |

**План**

**внедрения системы электронных школьных журналов «Ballov.Net»**

**МКСКОУ «Каширская специальная (коррекционная) общеобразовательная**

**школа-интернат VIII вида» на 2011-2012 учебный год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| Изучение возможностей системы «Ballov.Net» получение активационного кода для школы – интерната, регистрация на сайте. | Сентябрь 2011г. | Пичугина И.Н.,  директор школы-интерната,  Киктенко Е.В.,  зам. директора по УВР. |
| Издание приказа о внедрении ИС «Ballov.Net»  в 2011-2012 учебном году. | Октябрь 2011г. | Пичугина И.Н.,  директор школы-интерната, |
| Изучение пакета документов с методическими материалами. Составление проекта - плана работы по внедрению программы в ОУ. | до 25 октября 2011г. | Администрация школы-интерната, администратор системы. |
| Заседание рабочей группы по рассмотрению и корректировке плана-проекта. | Октябрь 2011 | Киктенко Е.В.,  зам. директора по УВР. |
| Утверждение плана работы по внедрению электронного дневника приказом по школе. | Октябрь 2011 | Пичугина И.Н.,  директор школы-интерната, |
| Проведение инструктивно-методического совещания для учителей-предметников и классных руководителей по работе с автоматизированными системами электронных журналов и дневников. | Ноябрь 2011 г. | Киктенко Е.В.,  зам. директора по УВР. |
| Проведение семинаров для классных руководителей и учителей-предметников школы – интерната по работе в системе электронных школьных журналов и дневников «Ballov.Net». | Ноябрь – декабрь 2011г. | Киктенко Е.В.,  зам. директора по УВР. |
| Сбор согласий на обработку персональных данных от работников ОУ. | Ноябрь 2011г. | Администратор системы. |
| Сбор согласий на обработку персональных данных от родителей обучающихся. | Январь 2012 года | Классные руководители. |
| Обучение учителей школы работе в электронной образовательной среде «Ballov.Net». | Ноябрь – декабрь 2011г. | Администратор системы. |
| Ввод основных данных по школе:  Информация о школе. | Декабрь 2011г., январь 2012 г. | Администратор системы. |
| Страница школы. |
| Классные руководители 1-9 классов. |
| Регистрация учителей-предметников | Учителя-предметники. |
| Расписание уроков 1-9 классы. |  |
| Регистрация учащихся 1-9 классов на сайте, присвоение индивидуальных паролей | Январь 2012 г. | Администратор системы. |
| Размещение информации о внедрении системы электронных дневников и журналов в МКСКОУ «Каширская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида**»** на сайте школы. | Январь 2012 г. | Администратор сайта. |
| Проведение родительских собраний с повесткой «Электронные дневники и журналы успеваемости», информирование родителей о персональных кодах для входа в систему электронных журналов и дневников«Ballov.Net». | Февраль 2012 г. | Классные руководители. |
| Регулярное заполнение электронного классного журнала: прикрепление тем уроков, выставление оценок и сведений о посещаемости учащихся школы-интерната. | Весь период работы,  с 01.02.2012г.  один раз в неделю | Учителя-предметники Администратор системы |
| Выставление итоговых отметок по предметам в конце III четверти 2011-2012 уч. года. | с 20 по23 марта 2012 г. | администратор системы  учителя-предметники |
| Оказание консультационной помощи учащимся и их родителям по использованию электронных дневников. | Весь период работы | Системный администратор, классные руководители. |
| Контроль над внедрением электронных дневников и журналов в учебно-воспитательный процесс школы-интерната | 1 раз в месяц | ПичугинаИ.Н.  Директор школы-интерната  Киктенко Е.В., зам.директора по УВР, системный администратор по заполнению электронных журналов |
| Перевод учащихся 1-8 классов в следующий класс. | Май 2012 г. | Администратор системы. |
| Подготовка отчётов с использованием ЭОС «Ballov.Net»  1) успеваемость по предмету;  2) успеваемость по классу.  3) статистика посещений сайта родителями, педагогами. | Май 2012 г. | Учителя- предметники,  классные руководители, администратор системы. |
| Мониторинг работы по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | 1 раз в четверть | Киктенко Е.В., зам.директора по УВР |
| Анализ работы по внедрению электронного дневника в 2011-2012 уч. году. | Июнь 2012 г. | Киктенко Е.В., зам.директора по УВР, администратор системы. |
| Консультирование и техническая поддержка родителей, педагогов. | В течение всего периода | Администратор системы |