|  |
| --- |
|  ***Приложение 1*** ***УТВЕРЖДАЮ*** ***Директор МКСКОУ «Каширская специальная (коррекционная) общеобразовательная*** ***школа-интернат VIII вида»******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Пичугина.******«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.*** |

 **План**

**внедрения системы электронных школьных журналов «Ballov.Net»**

**МКСКОУ «Каширская специальная (коррекционная) общеобразовательная**

**школа-интернат VIII вида» на 2011-2012 учебный год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки исполнения  | Ответственный  |
| Изучение возможностей системы «Ballov.Net» получение активационного кода для школы – интерната, регистрация на сайте.  | Сентябрь 2011г. |  Пичугина И.Н.,директор школы-интерната,Киктенко Е.В., зам. директора по УВР. |
| Издание приказа о внедрении ИС «Ballov.Net» в 2011-2012 учебном году. | Октябрь 2011г. | Пичугина И.Н., директор школы-интерната, |
| Изучение пакета документов с методическими материалами. Составление проекта - плана работы по внедрению программы в ОУ.  | до 25 октября 2011г. | Администрация школы-интерната, администратор системы. |
| Заседание рабочей группы по рассмотрению и корректировке плана-проекта. | Октябрь 2011 | Киктенко Е.В., зам. директора по УВР. |
| Утверждение плана работы по внедрению электронного дневника приказом по школе. | Октябрь 2011 | Пичугина И.Н., директор школы-интерната, |
| Проведение инструктивно-методического совещания для учителей-предметников и классных руководителей по работе с автоматизированными системами электронных журналов и дневников. | Ноябрь 2011 г. | Киктенко Е.В., зам. директора по УВР. |
| Проведение семинаров для классных руководителей и учителей-предметников школы – интерната по работе в системе электронных школьных журналов и дневников «Ballov.Net». | Ноябрь – декабрь 2011г. | Киктенко Е.В., зам. директора по УВР. |
| Сбор согласий на обработку персональных данных от работников ОУ. | Ноябрь 2011г. | Администратор системы. |
| Сбор согласий на обработку персональных данных от родителей обучающихся. | Январь 2012 года | Классные руководители. |
| Обучение учителей школы работе в электронной образовательной среде «Ballov.Net». | Ноябрь – декабрь 2011г. | Администратор системы. |
| Ввод основных данных по школе: Информация о школе. | Декабрь 2011г., январь 2012 г. | Администратор системы. |
| Страница школы. |
| Классные руководители 1-9 классов. |
| Регистрация учителей-предметников | Учителя-предметники. |
| Расписание уроков 1-9 классы. |  |
| Регистрация учащихся 1-9 классов на сайте, присвоение индивидуальных паролей | Январь 2012 г. | Администратор системы. |
| Размещение информации о внедрении системы электронных дневников и журналов в МКСКОУ «Каширская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида**»** на сайте школы.  | Январь 2012 г. | Администратор сайта. |
| Проведение родительских собраний с повесткой «Электронные дневники и журналы успеваемости», информирование родителей о персональных кодах для входа в систему электронных журналов и дневников«Ballov.Net».  | Февраль 2012 г. | Классные руководители. |
| Регулярное заполнение электронного классного журнала: прикрепление тем уроков, выставление оценок и сведений о посещаемости учащихся школы-интерната. | Весь период работы, с 01.02.2012г.один раз в неделю |  Учителя-предметники Администратор системы |
| Выставление итоговых отметок по предметам в конце III четверти 2011-2012 уч. года. | с 20 по23 марта 2012 г. | администратор системы учителя-предметники |
| Оказание консультационной помощи учащимся и их родителям по использованию электронных дневников. |  Весь период работы |  Системный администратор, классные руководители. |
| Контроль над внедрением электронных дневников и журналов в учебно-воспитательный процесс школы-интерната | 1 раз в месяц |  ПичугинаИ.Н.Директор школы-интерната Киктенко Е.В., зам.директора по УВР, системный администратор по заполнению электронных журналов |
| Перевод учащихся 1-8 классов в следующий класс. | Май 2012 г. | Администратор системы.  |
| Подготовка отчётов с использованием ЭОС «Ballov.Net» 1) успеваемость по предмету;2) успеваемость по классу.3) статистика посещений сайта родителями, педагогами. | Май 2012 г. | Учителя- предметники,классные руководители, администратор системы. |
| Мониторинг работы по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | 1 раз в четверть |  Киктенко Е.В., зам.директора по УВР |
| Анализ работы по внедрению электронного дневника в 2011-2012 уч. году. | Июнь 2012 г. |  Киктенко Е.В., зам.директора по УВР, администратор системы. |
| Консультирование и техническая поддержка родителей, педагогов. | В течение всего периода | Администратор системы |