Утверждаю

И.О.Заведующей МБДОУ

«Детский сад №4 «Алёнушка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Козаченко

Приказ № 119 25.05.2015

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По подготовке МБДОУ « Детский сад №4 « Алёнушка» к учебному 2015-2016 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Ответственный | Дата | Причины не исполнения |
| **I** | **Пожарная безопасность** |   |   |   |
|  | 1Издание приказа о подготовке МБДОУ к 2015-2016 учебному году. | Заведующая  | май |  |
|   | 2. Перезарядка первичных средств пожаротушения 8 шт.огнетушителей | завхоз. | Август |  |
|   | 3. Замер изоляции сопротивления электропроводки (энерготест) | завхоз. | Август |  |
|   | 4. Устранение имеющихся требований правил пожарной безопасности, связанных с содержанием путей эвакуации.  | заведующая. | Июнь-июль |  |
|   | 5. Оборудование аварийного освещения здания (энергосберегающие лампы в прожекторы). | заведующая. | август |  |
|   | 6. Обучение завхоза требованиям правил пожарной безопасности (ВДПО) | .заведующая | Август |  |
|   | 7. Прочистка вентиляции от жировых загрязнений | Завхоз | июль |  |
|   | 8. Испытание диэлектрических перчаток | Завхоз | Май |  |
|   | 9. Обрезка сухих веток, вывоз сухого мусора | Завхоз | июль |  |
| **II** | **Санитарные, медицинские, гигиенические мероприятия.** |   |   |   |
|   | 1. Косметический ремонт на пищеблоке  | Заведующая,завхоз | июль |  |
|   | 2.Косметический ремонт коридора  | Завхоз | июль |  |
|   | 3. Прохождение медосмотра персоналом | Медсестра | Июнь |   |
|   | 4. Приобретение спортивного инвентаря (мячи, скакалки, обручи). | Завхоз | Июль |  |
|   | 5.Косметический ремонт в ДОУ (побелка, покраска, ремонт всех помещений д/с, прогулочных участков) | Завхоз | 01.07-19.08.2015 |  |
|   | 6. Замена песка в песочницах | Завхоз | июнь |  |
| **III** | **Антитеррористическая безопасность** |   |   |   |
|   | 1. Обслуживание тревожной сигнализации | Заведующая | постоянно |  |
| **IV** | **Ремонтные работы** |   |   |   |
|   | 1. Проведение текущего косметического ремонта помещений в ДОУ ; игровых площадок  | Завхоз | 01.07.-19.08 |  |
| **V** | **Выполнение других мероприятий** |   |   |   |
|   | 1. Приемка ДОУ | Заведующая | 14-20.08.2015 |   |
|   | 2. Организация мероприятий с детьми, родителями по противопожарной безопасности. | Заведующая воспитатель-методист | в течение года |   |
|   | 3. Проведение общего осмотра здания к готовности к работе в зимних условиях | заведующая. | июнь |  |
|   | 4. Подготовка акта к приемке готовности ДОУ к учебному году | Заведующая | август |   |
|   | 5. Проверка – испытание игрового оборудования на прогулочных участках | Заведующая | май |  |
|   | 6. Проведение аттестации рабочих мест | Заведующая | май-июль |  |
|   | 7. Оппрессовка системы отопления, подготовка ДОУ к зимнему сезону | Завхоз | Август |  |